校园外卖实时调度系统开题报告（工程实践类）

一、系统要做什么

本课题拟开发一套校园外卖实时调度系统，覆盖“用户下单—订单派发—骑手配送—管理监控”全流程，系统定位为工程实践项目。

系统包含三个业务角色：
1. 用户端：下单、查看订单状态、查看配送进度；
2. 骑手端：接单、查看推荐配送顺序、更新配送状态；
3. 管理端：订单管理、骑手管理、运营看板、异常处理。

系统后端提供统一接口服务，前端提供交互页面，并通过地图可视化展示订单与骑手位置，实现调度过程可见、可追踪、可回放。

二、为什么要做

校园配送场景与普通外卖场景不同，具有“点位集中、峰值并发高、骑手数量有限、时效要求高”的特点。实际运行中常见问题包括：
1. 高峰期订单集中，人工派单效率低；
2. 骑手路径不合理，存在绕路与等待；
3. 配送过程不透明，管理端难以实时掌握状态；
4. 异常订单缺少统一处理流程。

因此需要建设一套可实际运行的调度系统，以工程化手段提升派单效率、配送效率和管理效率。

三、准备怎么做（总体方案）

本课题采用“前后端分离 + 业务规则调度 + 地图可视化 + 联调测试”实施路线。

总体技术方案如下：
1. 前端：Web 管理端 + 移动端页面，完成下单、接单、状态流转和可视化交互；
2. 后端：提供订单、用户、骑手、调度、统计等接口；
3. 数据层：设计订单、骑手、节点、边、调度任务等核心数据表；
4. 调度层：实现规则派单与贪婪路径推荐；
5. 通知层：实时推送来单、催单、状态变更消息；
6. 测试层：进行功能、联调、并发场景和稳定性测试。

项目以“先跑通主链路，再逐步增强”的方式推进：先完成下单到配送完成，再优化调度策略和可视化效果。

四、会做哪些模块（工程模块划分）

（一）用户端模块
- 用户登录与身份识别
- 菜品浏览与下单
- 订单状态查询与轨迹查看

（二）骑手端模块
- 骑手登录与在线状态
- 接单与任务列表
- 推荐配送顺序展示
- 配送过程状态上报

（三）管理端模块
- 订单全流程管理（待接单、配送中、完成、取消）
- 骑手信息与负载监控
- 校园节点地图总览
- 异常订单处理与运营统计

（四）后端服务模块
- 订单服务、用户服务、骑手服务
- 调度服务（派单 + 路径推荐）
- 实时消息推送服务
- 定时任务与状态维护

（五）调度与路径模块
- 规则派单：距离优先、负载均衡、状态约束
- 路径推荐：基于贪婪思想生成配送顺序
- 指标统计：平均配送时长、超时率、骑手负载分布

（六）地图与可视化模块
- 校园节点与道路边建模
- 订单点、骑手点、路径高亮展示
- 配送过程动态更新

五、联调与测试安排

本课题将重点做工程联调与可运行性验证，而非理论证明。测试与验证方式包括：
1. 功能测试：逐模块验证下单、接单、派单、配送、完成流程；
2. 联调测试：前端接口调用、后端处理、数据库落库全链路验证；
3. 场景测试：模拟饭点订单集中场景，验证系统稳定性；
4. 对比测试：对比优化前后在配送时长、超时率方面的变化；
5. 演示测试：准备完整演示脚本，支持学院检查与答辩展示。

六、最后能做到什么程度（预期成果）

预期达到以下工程完成度：
1. 完成可运行系统，支持用户端、骑手端、管理端基本业务闭环；
2. 完成校园节点地图与调度可视化，支持路径与状态展示；
3. 完成规则派单与路径推荐实现，具备基础优化效果；
4. 完成核心联调测试与场景测试，形成测试记录与结果分析；
5. 完成毕业设计论文与演示材料，满足工程实践类毕业设计要求。

本课题不以提出全新学术模型为目标，重点在于把系统“设计出来、实现出来、联调跑通、测试验证、可展示可复现”。

七、进度安排（按学院时间节点）

| 阶段 | 日期时间 | 主要工作内容 | 周次及节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2025.12.29–2026.01.02；2026.01.05–2026.01.09 | 查阅资料、完成选题 | 01–02（完成选题环节） |
| 02 | 2026.01.12–2026.01.16；2026.01.19–2026.01.23 | 学习任务书，细化需求 | 03–04（完成任务书环节） |
| 03 | 2026.01.26–2026.03.06；2026.03.09–2026.03.13 | 完成开题报告与方案设计 | 05（提交开题报告，学院检查） |
| 04 | 2026.03.16–2026.03.20；2026.03.23–2026.03.27；2026.03.30–2026.04.03；2026.04.06–2026.04.10 | 系统开发、联调、阶段演示 | 06–09（提交毕设程序并演示） |
| 05 | 2026.04.13–2026.04.17；2026.04.20–2026.04.24；2026.04.27–2026.05.01；2026.05.04–2026.05.08 | 撰写论文与整理测试结果 | 10–13（完成并提交论文） |
| 06 | 2026.05.11–2026.05.15；2026.05.18–2026.05.22 | 查重、修改、评阅 | 14–15（完成修订） |
| 07 | 2026.05.25–2026.05.29 | 答辩准备与正式答辩 | 16（学院组织答辩） |

八、参考资料

[1] Cano J, Cortés P, Campo E, Correa-Espinal A A. Multi-objective grouping genetic algorithm for the joint order batching, batch assignment, and sequencing problem[J]. International Journal of Management Science and Engineering Management, 2021.

[2] Simoni M D, Winkenbach M. Crowdsourced on-demand food delivery: An order batching and assignment algorithm[J]. Transportation Research Part C, 2023.

[3] Li J, Yang S, Pan W, Xu Z, Wei B. Meal delivery routing optimization with order allocation strategy based on transfer stations for instant logistics services[J]. IET ITS, 2022.

[4] 李章恒. 校园外卖系统设计与实现[D]. 山东大学, 2022.

[5] 杨栋博, 严张凌. 基于Spring Cloud微服务架构的校园外卖应用开发[J]. 信息与电脑(理论版), 2020.

[6] 胡秀华, 宋艳妮, 王长元. 基于移动平台的点餐系统设计与实现[J]. 电子技术与软件工程, 2018.