校园外卖实时调度系统开题报告（工程实践类）

一、课题的目的和意义

本课题面向校园外卖配送场景，目标是开发一套可落地运行的实时调度系统，解决订单高峰期派单效率低、骑手路径不合理、配送过程不透明等实际问题。课题属于工程实践类，重点不在理论证明，而在系统设计、功能实现、联调测试和效果验证。

通过本课题建设，系统可实现用户端下单与跟踪、骑手端接单与配送、管理端监控与调度，形成完整业务闭环。对学校后勤场景或类似即时配送业务具有较强实践参考价值。

二、课题的主要内容

本课题围绕“下单—派单—配送—完成—统计”主流程开展，主要内容包括：

（1）三端业务功能建设：完成用户端、骑手端、管理端的核心功能。

（2）调度模块实现：设计规则派单策略，并结合贪婪思想生成配送顺序。

（3）校园节点地图构建：抽象校园节点与路径关系，支持可视化展示。

（4）实时状态同步：实现订单状态流转与消息推送机制。

（5）系统联调与测试：开展功能测试、接口联调、场景测试和结果分析。

三、课题拟解决的主要问题

（1）高峰时段订单并发下的派单效率问题：要求新订单能在短时间内完成自动分配。

（2）骑手多单配送顺序问题：在实际道路约束下给出可执行的推荐路径，减少绕行。

（3）三端状态一致性问题：用户端、骑手端、管理端对订单状态需实时一致。

（4）调度过程可解释性问题：通过地图与轨迹展示提升系统可视化与可维护性。

（5）工程可交付性问题：确保系统可运行、可演示、可测试、可复现。

四、采用的技术方案和实现方法

技术方案采用前后端分离架构。后端负责业务规则、调度计算、数据管理与消息推送；前端负责多角色交互与可视化展示；数据库负责业务数据持久化；缓存用于高频状态管理。

实现方法上，先搭建主流程，再逐步增强：第一阶段完成订单主链路跑通；第二阶段完成骑手端与地图节点模型；第三阶段完成调度策略优化与联调；第四阶段完成测试、指标统计与文档整理。

在调度实现方面，采用“规则筛选 + 贪婪选择”的工程策略：先根据骑手可用状态、距离与负载进行候选过滤，再基于近邻优先思想生成配送顺序，以兼顾实时性与实现复杂度。

五、课题的特色与预期成果

课题特色：

（1）以真实校园场景为约束，强调工程落地与业务闭环。

（2）覆盖用户端、骑手端、管理端三端协同，突出系统完整性。

（3）引入节点地图与路径可视化，提升调度过程透明度。

（4）调度策略强调可实现、可联调、可迭代。

预期成果：

（1）形成一套可运行的校园外卖实时调度系统。

（2）完成调度与路径推荐核心模块并实现可视化展示。

（3）完成联调测试与场景测试，形成测试记录。

（4）完成毕业设计论文及答辩演示材料。

六、进度安排

| 事项 | 日期时间 | 主要工作内容 | 周次及时间节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2025.12.29–2026.01.02 2026.01.05–2026.01.09 | 查阅文献、提交选题。 在保留原有选题方向的基础上，补充校园外卖调度场景资料，明确系统边界、角色范围与核心流程，完成选题申请与题目论证。 | 01 02 完成选题环节 |
| 02 | 2026.01.12–2026.01.16 2026.01.19–2026.01.23 | 指导老师下达任务书，学生查看任务书。 结合任务书要求细化技术路线与阶段目标，形成需求清单、模块清单和里程碑计划，为后续开题与开发做准备。 | 03 04 完成任务书环节 |
| 03 | 2026.01.26–2026.03.06 2026.03.09–2026.03.13 | 查阅文献、完成开题报告。 在原有文献整理基础上，补充工程实践方案说明，明确“系统要做什么、为什么做、准备怎么做、模块划分、联调测试方式与预期成果”，完成开题文本与材料提交。 | 05 提交开题报告，学院组织检查 |
| 04 | 2026.03.16–2026.03.20 2026.03.23–2026.03.27 2026.03.30–2026.04.03 2026.04.06–2026.04.10 | 毕业设计程序开发。 按主链路推进程序实现与联调： 1）完成用户端下单、订单查询与状态展示； 2）完成骑手端接单、任务列表、配送状态回传； 3）完成管理端订单调度、骑手管理、运营监控； 4）完成校园节点地图建模、路径高亮与轨迹展示； 5）实现规则派单与贪婪路径推荐； 6）完成接口联调、功能测试、阶段演示。 | 06 07 08 09 提交毕设程序并进行程序演示，学院组织检查 |
| 05 | 2026.04.13–2026.04.17 2026.04.20–2026.04.24 2026.04.27–2026.05.01 2026.05.04–2026.05.08 | 撰写毕业论文。 在保留原有论文撰写任务基础上，按工程实践结构完善“需求分析、系统设计、关键实现、联调测试、结果分析、总结展望”等章节，同步整理图表和流程截图。 | 10 11 12 13 完成并提交毕业设计（论文） |
| 06 | 2026.05.11–2026.05.15 2026.05.18–2026.05.22 | 毕业论文查重检测、修改及评阅。 根据查重结果与指导意见进行针对性修改，补充实现细节与测试数据描述，完善格式规范、参考文献和答辩材料。 | 14 15 完成论文查重检测、修改及评阅 |
| 07 | 2026.05.25–2026.05.29 | 毕业论文答辩。 完成答辩PPT、系统演示环境、讲解脚本和问题清单准备，按学院安排参加资格审核与正式答辩。 | 16 答辩资格审核，学院组织答辩 |

七、参考文献

[1] Cano J, Cortés P, Campo E, Correa-Espinal A A. Multi-objective grouping genetic algorithm for the joint order batching, batch assignment, and sequencing problem[J]. International Journal of Management Science and Engineering Management, 2021.

[2] Simoni M D, Winkenbach M. Crowdsourced on-demand food delivery: An order batching and assignment algorithm[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2023.

[3] Li J, Yang S, Pan W, Xu Z, Wei B. Meal delivery routing optimization with order allocation strategy based on transfer stations for instant logistics services[J]. IET Intelligent Transport Systems, 2022.

[4] 李章恒. 校园外卖系统设计与实现[D]. 山东大学, 2022.

[5] 杨栋博, 严张凌. 基于Spring Cloud微服务架构的校园外卖应用开发[J]. 信息与电脑(理论版), 2020, 32(13):56-58.

[6] 胡秀华, 宋艳妮, 王长元. 基于移动平台的点餐系统设计与实现[J]. 电子技术与软件工程, 2018(15):39-40.